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ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки

  З метою створення належних умов для забезпечення законотворчого процесу у Верховній Раді України сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння відкритості у діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері Верховна Рада України постановляє:
 

1. Затвердити Програму інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України щорічно при підготовці для розгляду парламентом проекту кошторису Верховної Ради України в установленому порядку передбачати видатки, необхідні для забезпечення реалізації Програми.
3. Керівнику Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Програми (Додаток до Програми).

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти відповідно на Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та  Комітет Верховної Ради України з питань науки та освіти.

ГОЛОВА

Верховної Ради України                                                                 В.ЛИТВИН                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

	  від
	№


Програма інформатизації законотворчого процесу у

Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки

Загальна частина

Широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою надання вільного доступу до інформації та знань є базовим принципом інформаційного суспільства, проголошеним Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, визначеним Декларацією принципів та Планом дій Всесвітнього саміту інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року) та Постановою Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175 – IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

Згідно з рекомендаціями Міжпарламентського Союзу, членом якого є Україна, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі національних парламентів має  відбуватись відповідно до розробленої ними концепції задля: 

- забезпечення ефективної роботи парламенту, її прозорості та        відкритості;

- гарантування безпеки інформаційних ресурсів парламенту і конфіденційності інформації про особу;

- налагодження діалогу між парламентом, народними депутатами України та громадянами; 

- поліпшення механізмів звітності парламенту, народних депутатів України перед виборцями;

- забезпечення повного доступу громадян до інформації про роботу парламенту;

 - участі у глобальному інформаційному суспільстві.

Нагальність розроблення і виконання Програми зумовлена необхідністю переходу на принципово новий рівень автоматизації технічних процедур, пов’язаних з діяльністю народних депутатів України, формування актуального парламентського електронного інформаційного ресурсу та ретроспективного оцифровування парламентської документації з метою більш ефективного використання наявних інформаційних ресурсів для реалізації повноважень Верховної Ради України.

Програма розроблена з урахуванням відповідних положень законів України “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про телекомунікації”, “Про статус народного депутата України”, “Про комітети Верховної Ради України», Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175 – IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні” де, зокрема, встановлюються засади створення інформаційних електронних ресурсів та  захисту інформації.

Мета і основні завдання  Програми

Програма ґрунтується на засадах пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави, у тому числі її інформаційної інфраструктури, що сприятиме збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя та забезпечить максимальний доступ громадян до інформаційних ресурсів і телекомунікаційних послуг.

Метою Програми є: досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, а також Апарату Верховної Ради України шляхом створення сучасних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті; оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, фахівців Апарату Верховної Ради України; створення нової автоматизованої системи обробки вхідних, вихідних, внутрішніх інформаційно-документальних потоків та контролю за виконанням доручень, оперативне формування аналітично-звітної та довідкової документації; технічне удосконалення систем зв’язку для забезпечення оперативності у роботі народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України,  Апарату Верховної Ради України, у тому числі щодо питань, пов’язаних з діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інформуванням громадян.  

Пріоритетним завданням Програми є створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент” (далі – Система) та її центральних підсистем:

· “Електронний офіс народного депутата України”;

· “Електронний Комітет”;

· “Електронна погоджувальна рада”;

· “Електронна бібліотека і архів”;
· “Електронна зала пленарних засідань: система електронного голосування та підрахунку голосів, система стенографування, система ведення аудіо та відео трансляцій та архіву пленарних засідань Верховної Ради України”.

Створення Системи, у тому числі за визначенням Глобального центру з питань інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі означає, що  законодавчий орган набуде більшої ефективності, прозорості, доступності та звітності. 
Так, створена Система забезпечить не лише повну автоматизацію етапів законотворчого процесу, а й  інформаційну взаємодію Верховної Ради України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами, юридичними особами за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням високих стандартів доступу до інформаційних ресурсів парламенту.

Шляхи впровадження Програми 

Розробка та впровадження Системи здійснюватиметься з урахуванням рекомендацій Глобального центру з питань інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі та Департаменті з питань економічних і соціальних справ ООН, відповідно до світового досвіду зі створення та впровадження в експлуатацію аналогічних аналітично-інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень у галузі державного управління та законотворення.

Система буде створена шляхом модернізації діючих, розробки і впровадження нових автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів і баз даних законодавства та законопроектів, розширення їх можливостей з метою послідовного впровадження технічних систем підтримки прийняття рішень депутатським корпусом у залі пленарних засідань Верховної Ради України, комітетами Верховної Ради України, Погоджувальною радою депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Основу Системи складуть діючі автоматизовані системи Верховної Ради України, перелік яких визначено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 1 липня 2003 р. № 663 “Про перелік автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України”; автоматизовані системи, програмно-технічні комплекси і парламентські веб-ресурси, розробка та впровадження яких передбачені Планом заходів щодо реалізації Програми (додаток до цієї Програми): інтегрована база даних законотворчого процесу, “Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України”, “Система електронного цифрового підпису”, “Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України”, “Електронний офіс народного депутата України” (стаціонарний і мобільний), система підтримки прийняття рішень комітетом (“Електронний Комітет”), центр ситуативного аналізу (“Електронна Погоджувальна рада”), “Електронна бібліотека і архів” (мережева збірка  парламентської інформації, доступна депутатському корпусу, співробітникам Апарату та суспільству), “Електронна зала пленарних засідань”, єдиний веб-портал Верховної Ради України та інтегровані до нього веб-сайти Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

Інтеграція зазначених інформаційних ресурсів до Системи відбуватиметься шляхом максимального використання наявних інженерно-технічної інфраструктури та інформаційно-технологічних рішень, створення сучасних центрів обробки даних та електронних архівів з необхідною глибиною збереження інформації за рахунок:

- єдиної програмно-технологічної платформи;

- єдиної серверної платформи;

- єдиної системи адміністрування, управління та моніторингу;

- єдиної комплексної системи захисту інформації;

               - використання відкритих стандартів.

Система буде створена на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, методів та обладнання передачі даних, використання промислових систем керування базами даних.

Для інтеграції сервісів планується розробка єдиного портального рішення – системи, яка в інтегрованому вигляді з використанням сучасних веб-технологій надасть внутрішнім і зовнішнім користувачам доступ до інтерактивних сервісів, що передбачаються до створення, впровадження та роботи у межах інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент”.

Технічна складова Системи передбачає використання найбільш продуктивних: серверів з пристроями для довготермінового зберігання інформації та спеціалізованої комп’ютерно-телекомунікаційної техніки для встановлення у залі засідань Верховної Ради України, в залах засідань комітетів Верховної Ради України і Погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді України, в службових кабінетах народних депутатів України, у бібліотеці та архіві; спеціалізованого програмного забезпечення для створення, ведення та адміністрування інтегрованої бази даних законотворчого процесу; програмного забезпечення для веб-каталогізації та реферування вітчизняних і зарубіжних інформаційних потоків; спеціалізованих комплексів для сканування документів і обробки (у т.ч. розпізнавання, порівняння, застосування штрих-коду, практичного застосування при роботі з базами даних законотворчого процесу і т.п.) відсканованої інформації; настільних видавничих систем та іншої оргтехніки.

Очікувані результати виконання Програми

Створення Системи надасть сучасні організаційно-інформаційні можливості для реалізації конституційних повноважень Верховної Ради України, сприятиме відкритості у діяльності Верховної Ради України, реалізації конституційних прав громадян у тому числі в інформаційній сфері.


Основний економічний ефект від виконання Програми буде досягнуто завдяки створенню цілісного парламентського документального ресурсу та забезпеченню його використання в установленому чинним законодавством порядку. 


Планується суттєва економія витрат на придбання паперу і витратних матеріалів на тиражування копій документів, а також економія як мінімум 1 години робочого часу для 1,5 тисячі внутрішніх користувачів та для близько 90 тисяч віддалених користувачів комп’ютерної мережі Верховної Ради України щоденно.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.

Додаток 

до Програми інформатизації законотворчого процесу у

Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки

План заходів щодо реалізації Програми інформатизації  законотворчого процесу у

Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки

Автоматизація етапів законотворчого процесу

(створення систем планування, створення та управління законопроектами і всіма законодавчими ініціативами)

	№ п/п
	Назва заходу
	Термін виконання
	Очікуваний результат

	1.
	Створення інтегрованої ба​зи даних (далі - БД) законотворчого про​цесу Верховної Ради України (інтегрованої ін​фор​ма​ційно-комунікаційної системи Вер​ховної Ради України та моделі взаємодії між її складовими, моделі інтеграції сервісів БД зако​нотворчого процесу з авто​матизованими систе​ма​ми Вер​ховної Ради Укра​їни: електронною залою пленарних засідань, елек​тронним офі​сом народ​ного депутата, елек​тронним Комі​тетом, елек​трон​ною По​го​джуваль​ною ра​дою, елек​трон​ною бібліо​текою, єди​ним веб-порталом Вер​ховної Ради України, веб-сайтом Голови Верховної Ради України та веб-сайтами комітетів) по забез​печенню реа​лізації пов​но​важень Вер​ховної Ради України.
	     2012 – 
2016 рр.
	Захищений, відмовостійкий апаратно-програмний комплекс, що забезпечує усунення дублювання інформації; стабільний процес обробки та збереження інформації на централізованій основі; послідовну нормалізацію та створення систем підтримки прийняття рішень у комітетах на основі існуючих комплексів баз даних законодавства та законопроектів. 



	2.
	Розробка та впровадження на сучасних апаратно-про​грам​них засадах «Системи елек​трон​ного документо​обігу (СЕДО) та контролю вико​нання доручень Вер​хов​ної Ради України» у складі підсистем:

1)
«Загальний електронний документообіг»;

2)
 «Реєстрація та контроль проходження законопроектів»;

3)
“Листи та звернення громадян”;

4)
«Обробка депутатських за​питів та доручень ВР України»;

6)
«Кадри»;

7)
«Законодавство України»;

8) «Міжпарламентські зв’язки».
	     2012 – 
2014 рр.
	Поетапне впровадження безпапе​рової технології обробки вхідних, внутрішніх і вихідних інформа​ційно-документальних потоків.

Оснащення комп’ютеризованих робочих місць народних депу​татів України системами плану​вання, створення і управління законопроектів та всіх законо​давчих ініціатив.

	3.
	Розробка та впровадження системи електронного циф​ро​вого підпису в органах Вер​ховної Ради України та струк​турних підрозділах Апа​рату Верховної Ради України.
	    2012 – 
2016 рр.
	Поетапне впровадження елек​тронного цифрового підпису у ВР України.

	4.
	Розробка технічних регла​ментів впровадження та функціону​вання «Системи елек​тронного документ​о​обі​гу та контролю ви​ко​нання дору​чень Верховної Ради України» і «Системи елек​тронного цифро​вого підпису» у органах Верхов​ної Ради Укра​їни та струк​турних підроз​ділах Апа​рату Верховної Ради України.
	    2012 – 
2016 рр.
	Прийняття типових положень, інструкцій, правил, настанов адміністраторам і користувачам; затвердження технологічної схе​ми роботи з інформаційно-доку​ментальними потоками; ство​рення в складі Управління комп'ютеризованих систем  підрозділів з реєстрації користувачів і серти​фікації електронних ключів

	5.
	Сприяння впровадженню та функціонуванню у Верхов​ній Раді Автономної Рес​публіки Крим, в обласних, міських і районних радах систем електронного доку​мен​тообігу засадах і стан​дартах, роз​роб​лених у Вер​ховній Раді України.
	     2012 – 
2014 рр.
	Поетапна інтеграція інформа​ційно-комунікаційних систем Вер​ховної Ради України з анало​гічними системами місцевих ор​ганів влади і органів місцевого самоврядування. Забезпечення доступу та інтеграції з провідними базами даних  законодавства і дослідницькими ресурсами Міжпарламентського Союзу та Європарламенту.

	6.
	Створення  інтелектуаль​но​го інструментарію для ін​фор​ма​ційно-комп’ютерного су​про​воду законотворчого процесу – системи оптимі​зації зако​но​твор​чого проце​су у Вер​ховній Раді Укра​їни, інформаційних лінгвістичних систем (словників, тезаурусів, систем обробки та аналізу тексту) Розробка інтелектуальної «над​будови» над діючими та проектованими автома​тизо​ва​ними системами Вер​ховної Ради України, системи ста​тистичного аналізу ін​фор​маційно-лінгвіс​тич​ного корпусу законо​давчих до​кументів з метою рет​роспективного до​слід​жен​ня, поточного програмно-аналітич​но​го моделю​ван​ня та стратегічного плану​ван​ня законотворчої ро​боти.
	    2012 – 
2014 рр.
	Концептуальна модель системи оптимізації законотворчого про​це​су у Верховній Раді України; сис​теми аналізу, лінгвістичні під​системи та природномовні інтер​фейси.

Концептуальна модель комп​лексу інтелектуальних інстру​мен​тів для інформаційно-ком​п’ю​терного супроводу законо​творчого процесу.

Технічне завдання на розробку систем аналізу, лінгвістичних під​систем та природномовних інтерфейсів.

Дослідний макет програмного забезпе​чення систем аналізу, лінгвіс​тичних підсистем та природно​мовних інтерфейсів.

Дво- і багатомовні словники для автоматизованої обробки українського законодавства та законодавства Європейського Союзу.

	7.
	Розробка, впровадження та удосконалення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих сис​темах Верховної Ради Ук​ра​їни, у т.ч. політики безпеки інформації, кон​цепції захисту інформа​цій​них ресурсів, порядку ви​явлення, попередження, оці​нювання та прогно​зування загроз безпеці дер​жавних інформаційних ре​сурсів, ви​зна​чення рівня захисту інфо​рмації від не​сан​кціонованих дій в інформаційно-телекому​ні​каційній системі Верховної Ради України.
	    2012 – 
    2016 рр.
	Забезпечення захисту інформації.

Реалізація функцій управління: інцидентами, проблемами та конфліктами, конфі​гураціями, змінами, релізами, потужностями, рівнем ІТ-сервісів та їх безперервністю, доступ​ністю, інформаційною безпекою.

	8.
	Розробка та погодження з уповноваженими органами ви​ко​навчої влади порядку ство​рення та експлуатації сучас​них комплексів та засобів захисту інформації у Вер​ховній Раді України, вимога щодо захисту якої встановлена законом.
	     2012 – 
2016 рр.
	Забезпечення функціонування ком​плексу оперативних методів автентифікації, контролю досту​пу та засобів захисту при вико​ристанні інформаційних ресур​сів.

	9.
	Розробка та затвердження нормативно-правової бази, що регламентує питання функціо​нування і розвитку системи «Електронний парламент» та підсистем «Електронний офіс народ​ного депутата», «Елек​трон​ний Комітет», «Елек​тронна погоджувальна рада», «Еле​к​тронна бібліотека і архів», «Елек​трон​на зала пленарних засідань», їх апаратно-про​грамної платформи, полі​тики та системи захисту інформації.
	     2015 –

 2017 рр.
	Пакет нормативно-правових актів (у т.ч. пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та Положення про Апарат ВР України) і навчально-мето​дичних матеріалів, що забез​пе​чують перехід на безпаперову технологію законотворчого про​цесу.


Автоматизація формування баз даних чинного законодавства України

	1.
	Розвиток систем управління базами даних чинних законів («Законодавство Ук​ра​їни в Інтернет» та «Зако​нодавство України в Інтра​нет»)
	    2012 – 
2014 рр.
	Розширення функціональних можливостей БД «Законодавство України»

	2.
	Створення технологічної бази даних нормативно-правової ін​формації «Зако​нодавство-4» та «Законодавство-4 (Доку​мен​тообіг)» у складі Баз Даних:

«Законодавство Укра​їни»;

«Законодавство АР Крим»;

«Київське регіональне зако​нодавство».
	     2012 – 
 2016 рр.
	Інтеграція БД «Зако​нодавство України» до системи електронного докумен​тообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради Укра​їни; підвищення рівня інформа​ційно-аналітичного забезпечення су​б’єк​тів законотворчого процесу


Розширення програмно-технічної, мережевої та інженерної інфраструктури законотворчого процесу
	1.
	Розробка та впровадження електронної зали пленарних засідань у складі: системи електрон​ного голосування та підра​хунку голосів, системи стенографування, системи ведення аудіо та відео трансляцій і архіву пленарних засідань Верховної Ради України, інформаційних та комунікаційних систем. 
	     2012 – 
 2013 рр.
	Впровадження програмно-технічного комплексу (ПТК) нового поко​ління, який повністю відповідатиме нормам Регламенту Верховної Ради України (забезпечення функції персонального голосу​вання), чинним нормативним документам з технічного захисту інформації ( НД ТЗІ), стан​дартам Єдиної системи програмної документації та Єдиної системи конструкторської документації.

	2.
	Створення Інтегрованого ін​фор​маційного центру для обробки, резервування, копію​вання та збереження інформа​ції з системою комплексного безперервного моніторингу за станом захисту інформаційних ресурсів і оперативного реагу​вання на потенційні загрози їх безпеці.
	    2012 – 
    2015 рр.
	Введення в промислову екс​плу​атацію сертифікованого центру безпеки інформаційних ресурсів Верховної Ради України; забез​печення високого рівня відмово-стійкості та катастрофо-стійкості автома​ти​зованих систем і мереж.

	3.
	Створення єдиного порталь​ного рішення – системи, яка в інтегрованому вигляді з вико​ристанням сучасних веб-технологій надасть внутріш​нім і зовнішнім користувачам доступ до інтерактивних сервісів, що передбачаються до створення, впровадження та роботи у межах інтегро​ваної електрон​ної інформа​ційно-аналітичної системи “Електронний парла​мент”.
	     2012 – 
 2014 рр.
	Інтеграція електронних сервісів Верховної Ради України, що надаються народним депутатам ВР України, персоналу Апарату ВР України та громадянам в єдине портальне рішення.

	4.
	Створення електронного офісу народного депутата України: розробка набору однотипних електронних сервісів, які надають доступ до баз даних, звітів, статистики та аналітики
	     2012 – 
 2016 рр.
	Облаштування в службовому кабінеті народного депутата України електронного офісу та забезпечення мобільним елек​тронним офісом

	5.
	Створення  «Електронного Ко​мі​тету» – системи під​трим​ки прийняття рішень у залі засідань Комітету Верховної Ради України 
	     2012 – 
 2016 рр.
	Впровадження систем підтримки прийняття рішень комітетом Верховної Ради України;

Виконання будівельно-монтаж​них і оздоблювальних робіт у залах засідань комітетів.

	6.
	Створення  «Електронної По​годжувальної ради» – Центру  ситуативного  аналізу для забезпечення діяльності Верховної Ради України в частині планування та підготовки пленарних засідань.
	     2012 – 
 2014 рр.
	Впровадження програмно-тех​нічного комплексу в залі засідань Погоджувальної ради з метою надання допомоги членам По​годжувальної ради у прийнятті рішень, повного та об’єктивного аналізу предметної галузі законотвор​чого процесу;

Виконання будівельно-монтаж​них і оздоблювальних робіт у залі засідань Погоджувальної ради.


	7.
	Створення «Електронної біб​ліотеки і архіву» – мережевого сховища парламентської інформації, яке збирає, управляє і зберігає для дов​гострокового використання весь цифровий  вміст зако​нотворчого процесу.
	     2012 – 
 2016 рр.
	Впровадження програмно-тех​нічного комплексу збору, управ​ління і зберігання для довго​строкового використання всього цифрового вмісту законотвор​чого процесу;

Виконання будівельно-монтаж​них і оздоблювальних робіт у бібліотечних залах.

	8.
	Модернізація комп’ютерної  мережі, активного мережевого обладнання, інженерно-тех​нічної та мережевої інфра​структури Верховної Ради України.
	     2012 – 
 2017 рр.
	Розширення можливостей резер​вування, копіювання та збереження інформації.
Впровадження захищених каналів зв’язку і передачі даних.



	9.
	Актуалізація та встановлення ліцензійного сис​тем​ного та прикладного про​грамного забезпечення і стан​дартної технічної підтримки до нього.
	     2012 – 
 2017 рр.
	Досягнення відповідності апа​ратних засобів їх програмному забезпеченню; впровадження но​вітніх технологій у про​грамному забезпеченні АС Верховної Ради України.


Впровадження  парламентських веб-технологій і створення систем підтримки взаємодії

Верховної Ради України з громадянами

	1.
	Впровадження в промислову експлуатацію та супро​вод​ження програмного забезпе​чення веб-порталу Верховної Ради України, веб-сайту Голови Верховної Ради Укра​їни та веб-сайту Комітету
	2012 р.
	Вирішення питань структури, дизайну, навігації, пошукових сервісів та мультимедійних параметрів відповідно до реко​мендацій Міжпарла​мент​сь​кого Союзу; впровадження ком​плек​сної системи захисту ін​формації єдиного веб-порталу Верховної Ради України як складової системи «Електронний пар​ла​мент».

	2.
	Створення парламентського веб-порталу "Інтернет-мов​лення".
	     2013 – 
 2015 рр.
	Забезпечення трансляції парламентської діяльності у мережі Інтернет.

	3.
	Розробка методичних реко​мендацій щодо використання Інтернету під час проведення комунікацій з громадянами та взаємодії з виборцями.
	     2013 – 
 2015 рр.
	Забезпечення народних депутатів України інструментарієм роботи з виборцями у рамках системи «Електронний парламент».

	4.
	Розробка системи оператив​ного ознайомлення з норма​тив​ними актами України через супутниковий канал «Рада» обласних, міських, районних  та сільських органів місцевого самоврядування.
	     2012 – 
 2013 рр.
	Інформаційно-просвітницька скла​дова системи «Електронний парламент»

	5.
	Розробка підсистеми кому​нікації між громадянами та парламентом у вигляді фо​румів, дискусійних он-лайн груп, інтернет-опитування та голосування і т.п.
	     2012 – 
 2016 рр.
	Забезпечення зворотного зв’язку між громадянами та парламентом, поглиблення діалогу на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


Організаційно-правові заходи інформатизації законотворчого процесу
	1.
	Підготовка та проведення 5-ї Міжнародної конференції з питань створення електрон​ного парламенту спільно з Міжпарламентським Союзом, Міжнародним телекомунікаційним Союзом, Департаментом ООН з економічних і соціальних питань і Глобальним центром інформаційно-комунікаційних технологій у парламентах.

Проведення серії «круглих столів», семінарів, відео-конференцій за участю Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, лідерів депутатських фракцій, народних депутатів України та керівництва Апа​рату з питань  інфор​матизації законотворчого процесу
	     2012 – 
 2014 рр.
	Регулярне обго​во​рення питань розвитку інфор​ма​тизації законотворчого про​цесу та прийняття відповідних рішень і рекомендацій; координація заходів із створення електронного парламенту в Україні з міжнародними організаціями.

	2.
	Удосконалення структури та штатного розпису підрозділів Апарату Верховної Ради Укра​їни, що випливають з нових функцій ВР України у зв’язку з впровадженням електронного парламенту.
	      2012 –

   2015 рр.
	Нова структура та штатні розписи профільних підрозділів Апарату Верховної Ради Укра​їни відповідно до нових завдань і функцій забезпечення законотворчого процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій..

	3.
	Створення організаційної структури управління та під​тримки електронного парла​менту України

	2016 р.
	Розробка правової та норма​тивної бази функціонування електронного парламенту Укра​їни;

створення структурних підроз​ділів підтримки та безпеки елек​тронного парламенту України.



	4.
	 Організація участі представ​ників комітетів Верховної Ради України і Апарату Вер​ховної Ради України у роз​робці пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань впровадження механізмів і регламентів надання Верховною Радою України та органами місце​вого само​врядування інформа​ційних послуг юридичним та фізич​ним особам через Інтер​нет, зокрема у частині опра​цю​вання звернень і запитів  громадян, які подаються з викорис​тан​ням Інтернет та електронного цифро​вого підпису.


	     2012 – 
 2016 рр.
	Розробка пакету норма​тивно-правових актів з питань розвитку та функціонування системи «Електронний парла​мент» як складової інформаційного  сус​пільства та суспільства знань.

	5.
	Підготовка керівних настанов щодо створення національної електронної системи рад усіх рівнів: облас​них, районних, міських, селищних і сільських рад.
	     2012 – 
 2014 рр.
	Забезпечення місцевих органів влади і органів місцевого само​врядування інструментарієм ро​боти у рамках системи «Елек​тронний парламент».

	6.
	Забезпечення регулярної співпраці з Між​парламентським Союзом, Міжнародним Телекомунікаційним Союзом, Ге​не​ральним Директоратом Єв​ро​пейської комісії з питань інформаційного суспільства, Форумом ООН з управління Інтернетом, Глобальним цен​тром інформаційно-комуні​каційних технологій у парламентах, дослід​ницькими комісіями, центрами і робочими групами з питань розвитку інформаційного сус​пільства.
	постійно
	Організація участі представників від Верховної Ради України в роботі зазначених структур, у підготовці та проведенні між​народних заходів, обмін до​свідом, навчання фахівців.
Постійна участь працівників Апарату ВР України у міжнародних конференціях. Семінарах і заходах з питань створення електронного парламенту, електронної демократії та формування інформаційного суспільства.  

	7.
	Аналіз стану виконання між​народних договорів та зобо​в'язань України з питань роз​витку інформаційного сус​пільства.
	     2012 – 

  2017 рр.
	Вдосконалення функцій моніторингу виконання міжнародних дого​ворів з питань розвитку інфор​маційного суспільства 
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