До реєстр. № 6624 від 22.06.2017р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

На розгляд Верховної Ради України вноситься проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (реєстр.              № 6624 від 22.06.2017р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

Як зазначає суб’єкт права законодавчої ініціативи, метою прийняття законопроекту є затвердження єдиного документу щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року.

Згідно пояснювальної записки, термін виконання першочергових заходів Загальнодержавної програми щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, запланованих на 2009-2012 роки, вичерпано. У зв’язку із недостатнім фінансуванням, значну кількість запланованих заходів було виконано не в повному обсязі. Проект змін до Загальнодержавної програми розроблено з урахуванням термінів, що минули, поточного стану виконання робіт та планів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (до 2065 року) і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року.

Відповідно до фінансово-економічного обґрунтування, наведеного в пояснювальній записці, реалізація оновленої Загальнодержавної програми передбачатиме виділення з Державного бюджету України 4036,36 млн. грн. на 2017-2020 роки для виконання заходів етапу остаточного закриття та консервації, а з врахуванням внесків до Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки 6637,33 млн. грн.

На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи прийняття цього законопроекту забезпечить виконання положень статті 5 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого блока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» та стане законодавчо визначеним підґрунтям для подальшого розроблення та реалізації комплексу заходів зі зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Головне науково-експертне управління в узагальнюючому висновку вважає, що за результатами розгляду у першому читанні проект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених ними зауважень і пропозицій, а саме:

уточнення назви розділу «Мета Програми»;

узгодження між собою положень Програми щодо кількості сховищ відпрацьованого ядерного палива;

щодо недоцільності вилучення з розділу «Завдання і заходи» положення щодо «забезпечення контролю за безпекою» при здійсненні «організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем…»;

необхідності покладання екологічного інформаційного забезпечення не лише на засоби масової інформації, а й на відповідний центральний орган виконавчої влади, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Верховною Радою України в Рекомендаціях парламентських слухань у 2015 році на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження" та у 2016 році на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" неодноразово наголошувалось на необхідності внесення відповідних змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" та забезпеченні сталого фінансування всіх заходів, що передбачені зазначеною Загальнодержавною програмою.

Комітет наголошує, що Загальнодержавна програма потребує:

уточнення в частині визначення етапів зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації, а саме в послідовності: остаточне закриття, консервація, витримка, демонтаж;

уточнення заходів із забезпечення охорони від пожеж об’єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності та зі зняття з експлуатації;

врегулювання та узгодження між собою термінології «закінчення будівництва», «прийняття в експлуатацію» та «введення в експлуатацію».

Комітет звертає увагу на необхідність достатнього фінансового забезпечення заходів Загальнодержавної програми, оскільки брак коштів може призвести до відтермінування запланованих заходів, що потребуватиме подальшого збільшення фінансування, а також матиме негативний вплив на стан ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС.

Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича.

Перший заступник

Голови Комітету                                                          			         А.ДИРІВ