ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва

лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої

спеціалізованої лікарні "Охматдит"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У Державному бюджеті України на 2019 рік Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0411220 "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" передбачені видатки в обсязі 200,0 млн гривень.

Оскільки на сьогодні нормативно не врегульовано питання діяльності Фонду та відсутній механізм використання зазначених коштів, видатки за вказаною бюджетною програмою у 2019 році не здійснювалися та не будуть використані до кінця року.

При цьому існує нагальна потреба щодо збільшення видатків для реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". На сьогодні стосовно цього об'єкта вже зроблено істотні та надважливі кроки, а саме введено в експлуатацію Перший пусковий комплекс у 2017 році та за результатами проведених публічних закупівель у 2018 році укладено договір на добудову лікарні з генпідрядником товариством з обмеженою відповідальністю "РІОЛА-МОДУЛЬ  ЛТД".

Для виконання робіт з будівництва у 2019 році передбачено капітальні видатки в розмірі лише 600,0 млн грн, що не враховує реальну потребу, передбачену директивними термінами завершення будівництва, адже високі вимоги до якості сировини і матеріалів, обладнання та устаткування, які застосовуються під час будівництва та оснащення сучасного лікувально-діагностичного комплексу, обумовили необхідність їх придбання із-за кордону, тому імпортна складова проекту становить орієнтовно 80%, що призводить до необхідності надання авансів виконавцям робіт з термінами погашення до 10 місяців, що передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 та від 23 квітня 2014 року № 117.

Виконання будівельних робіт згідно з директивним графіком неможливе без своєчасного фінансування в необхідних розмірах, тому у поточному році є необхідність виділення додаткового фінансування в сумі 200,0 млн гривень.

2. Мета проекту

Проект Закону підготовлено з метою забезпечення своєчасної реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та ефективного використання коштів державного бюджету.

3. Суть питання проекту

Законопроектом передбачається збільшити видатки за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (КПКВК 2301810) на суму 200 000,0 тис. гривень.

Зазначені зміни пропонується реалізувати за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (КПКВК 0411220) на суму 200 000,0 тис. гривень.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, законопроект є збалансованим.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття вказаного проекту Закону України сприятиме своєчасній реалізації державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Керівник Офісу

Президента України                                                                                   А.БОГДАН