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до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми 
“Питна вода України” на 2022—2026 роки
	Найменування завдання
	Найменування показників 
виконання завдання
	Значення показників виконання завдання

	
	
	усього
	у тому числі за роками

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1. Забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням 
	соціальний
	
	
	
	
	
	

	
	кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони, одиниць
	290
	38
	48
	58
	68
	78

	2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів
	соціальний
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих та впроваджених станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій, одиниць
	79
	14
	15
	16
	17
	17

	
	кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та очисних споруд водовідведення  із застосуванням новітніх технологій,  одиниць
	280
	54
	55
	56
	57
	58

	
	кількість збудованих та реконструйованих водопровідних мереж та мереж водовідведення
	1093
	209
	216
	218
	221
	229

	
	екологічний
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць
	5
	1
	1
	1
	1
	1


_____________________
