Додаток 2 
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми
“Питна вода України” на 2022 — 2026 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші), млн. гривень | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням | кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони, одиниць | 290 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | 1 342,7 | 176 | 222,2 | 268,5 | 315 | 361 |
|  |  | обласні державні адміністрації: |  |  |  |  |  |  | обласні державні адміністрації: | інші джерела | 2 599,5 | 340,6 | 430,2 | 520 | 609,5 | 699,2 |
|  |  | Вінницька | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 |  | Вінницька | ―“― | 15,6 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 3 | 7,2 |
|  |  | Волинська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Волинська | ―“― | 13,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | Донецька | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Донецька | ―“― | 2 043 | 289,7 | 286,4 | 282,8 | 551,5 | 633,1 |
|  |  | Дніпропетровська | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | Дніпропетровська | ―“― | 12,8 | 2,56 | 2,56 |  | 2,56 | 5,12 |
|  |  | Житомирська | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | Житомирська | ―“― | 3 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 |
|  |  | Закарпатська | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | Закарпатська | ―“― | 26 | 2,16 | 4,32 | 4,32 | 6,48 | 8,64 |
|  |  | Запорізька | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | Запорізька | ―“― | 11,5 | 1,27 | 1,27 | 2,54 | 2,54 | 3,91 |
|  |  | Івано-Франківська | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Івано-Франківська | ―“― | 44,8 | 14,9 | 14,9 | 15 |  |  |
|  |  | Київська | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 |  | Київська | ―“― | 24,8 | 3,09 | 5,15 | 6,18 | 7,21 | 3,19 |
|  |  | Луганська | 1 | 1 |  |  |  |  | Луганська | ―“― | 0,3 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
|  |  | Львівська | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Львівська | ―“― | 5,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  |  | Миколаївська | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 |  | Миколаївська | ―“― | 22 | 1,98 | 3,3 | 3,96 | 5,94 | 6,6 |
|  |  | Одеська | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | Одеська | ―“― | 5,2 | 1,3 | 0,65 | 1,95 | 1,3 |  |
|  |  | Полтавська | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | Полтавська | ―“― | 16,1 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,1 | 4,6 |
|  |  | Рівненська | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Рівненська | ―“― | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
|  |  | Сумська | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Сумська | ―“― | 19,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  |  | Тернопільська | 1 | 1 |  |  |  |  | Тернопільська | ―“― | 0,6 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Харківська | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 |  | Харківська | ―“― | 25 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 6,3 | 8,9 |
|  |  | Хмельницька | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | Хмельницька | ―“― | 23,2 | 4,35 | 2,9 | 5,8 | 5,8 | 4,35 |
|  |  | Херсонська | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |  | Херсонська | ―“― | 8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2 | 2,4 |
|  |  | Черкаська | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | Черкаська | інші джерела | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
|  |  | Чернівецька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Чернівецька | ―“― | 5,2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | Чернігівська | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | Чернігівська | ―“― | 9,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
|  |  | Київська міська державна адміністрація |  | 1 | 2 |  |  |  | Київська міська державна адміністрація | ―“― | 259,5 |  | 86,5 | 173 |  |  |
|  | частка населення, яке має доступ до централізованого водопостачання, відсотків |  | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 942,2 | 516,6 | 652,4 | 788,5 | 924,5 | 1060,2 |
| 2. Доведення якості питної води до встановлених нормативних вимог | кількість збудованих та впроваджених станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій, одиниць | 79 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 1) будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | 507 | 90 | 96,3 | 102,7 | 109 | 109 |
|  |  | обласні державні адміністрації: |  |  |  |  |  |  | обласні державні адміністрації: | інші джерела | 661 | 117,1 | 125,5 | 134 | 142,2 | 142,2 |
|  |  | Вінницька | 1 |  |  |  |  |  | Вінницька | ―“― | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Донецька | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Донецька | ―“― | 9,7 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  |  | Дніпропетровська | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Дніпропетровська | ―“― | 14,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Житомирська | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | Житомирська | ―“― | 5,7 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,2 |
|  |  | Закарпатська |  |  |  |  | 1 |  | Закарпатська | ―“― | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |
|  |  | Запорізька |  |  |  | 1 |  |  | Запорізька | ―“― | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |
|  |  | Івано-Франківська |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Івано-Франківська | ―“― | 69 |  | 14,18 | 17,25 | 17,25 | 20,36 |
|  |  | Кіровоградська |  |  |  |  | 1 |  | Кіровоградська | ―“― | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 |
|  |  | Київська | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | Київська | ―“― | 11,6 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 1,8 |
|  |  | Луганська |  |  |  |  | 1 |  | Луганська | ―“― | 0.16 |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  | Миколаївська |  |  | 2 | 3 | 4 |  | Миколаївська | ―“― | 123 |  |  | 6,02 | 9,64 | 106,62 |
|  |  | Одеська |  | 1 |  |  |  |  | Одеська | ―“― | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Полтавська |  |  | 1 |  |  |  | Полтавська | ―“― | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | Рівненська | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Рівненська | ―“― | 1,5 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,52 |
|  |  | Хмельницька |  | 1 |  |  |  |  | Хмельницька | ―“― | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Херсонська | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | Херсонська | інші джерела | 5,12 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,12 |  |
|  |  | Черкаська | 1 | 1 |  |  |  |  | Черкаська | ―“― | 3,8 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | Чернівецька | 1 |  |  |  |  |  | Чернівецька | ―“― | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  | Чернігівська | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Чернігівська | ―“― | 1,3 | 0,43 | 0,43 | 0,44 |  |  |
|  |  | Київська міська державна адміністрація | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Київська міська державна адміністрація | ―“― | 399,2 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 1 168 | 207,1 | 221,8 | 236,7 | 251,2 | 251,2 |
|  | кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій, одиниць | 280 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 2) будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | 6 368,7 | 1 228,3 | 1 251 | 1 273,7 | 1 296,5 | 1 319,2 |
|  |  | обласні державні адміністрації: |  |  |  |  |  |  | обласні державні адміністрації: | інші джерела | 3 092,6 | 596,4 | 607,5 | 618,5 | 629,6 | 640,6 |
|  |  | Вінницька | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | Вінницька | ―“― | 32,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5 |
|  |  | Волинська | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Волинська | ―“― | 12,3 | 4,02 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  |  | Донецька | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Донецька | ―“― | 216,2 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48,2 |
|  |  | Дніпропетровська | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Дніпропетровська | ―“― | 11,6 | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
|  |  | Житомирська | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | Житомирська | ―“― | 18,1 | 4,5 | 4,6 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Закарпатська | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | Закарпатська | ―“― | 959,3 | 220,62 | 106,5 | 152,67 | 153,33 | 326,18 |
|  |  | Запорізька | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Запорізька | ―“― | 47,4 | 5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | Івано-Франківська | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | Івано-Франківська | ―“― | 190,1 | 40,5 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 27,2 |
|  |  | Кіровоградська | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | Кіровоградська | ―“― | 37,2 | 6,6 | 9,9 | 6,6 | 6,6 | 7,5 |
|  |  | Київська | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Київська | ―“― | 30,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 7,8 |
|  |  | Луганська | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | Луганська | ―“― | 60,5 | 9,5 | 13,6 | 10,2 | 13,6 | 13,6 |
|  |  | Миколаївська | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | Миколаївська | ―“― | 18,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,1 |
|  |  | Одеська | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | Одеська | ―“― | 49,5 | 9 | 9 | 13,5 | 9 | 9 |
|  |  | Полтавська |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | Полтавська | ―“― | 205,7 |  | 82,1 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
|  |  | Рівненська | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | Рівненська | ―“― | 60,2 | 9,2 | 9,2 | 13,8 | 14,2 | 13,8 |
|  |  | Сумська | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Сумська | ―“― | 33,4 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  | Тернопільська | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Тернопільська | ―“― | 16,2 | 3,24 | 3,2 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  |  | Харківська | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Харківська | ―“― | 92,05 | 18,41 | 18,4 | 18,41 | 18,41 | 18,41 |
|  |  | Хмельницька | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Хмельницька | ―“― | 48,5 | 9,61 | 9,6 | 9,61 | 9,61 | 10,06 |
|  |  | Херсонська | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Херсонська | ―“― | 104,6 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 26,3 | 26,1 |
|  |  | Черкаська |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Черкаська | інші джерела | 85,5 |  | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 42,9 |
|  |  | Чернівецька | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | Чернівецька | ―“― | 31,8 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 5,8 | 7,8 |
|  |  | Чернігівська | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 |  | Чернігівська | ―“― | 16,04 | 5,4 | 0,9 | 2,7 | 4,34 | 2,7 |
|  |  | Київська міська державна адміністрація | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Київська міська державна адміністрація | ―“― | 714,4 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 9461,3 | 1824,7 | 1858,5 | 1892,2 | 1926,1 | 1959,8 |
|  | частка населення, яке має доступ до централізованого водовідведення, відсотків |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | частка скидів забруднюючих стічних вод, відсотків |  | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість збудованих та реконструйованих водопровідних мереж та мереж водовідведення | 1 093 | 209 | 216 | 218 | 221 | 229 | 3) будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | 8 685,4 | 1 660,8 | 1 716,4 | 1 732,3 | 1 756,2 | 1819,7 |
|  |  | обласні державні адміністрації: |  |  |  |  |  |  | обласні державні адміністрації: | інші джерела | 5 269,7 | 1 007,7 | 1 041,4 | 1 051 | 1 065,5 | 1104,1 |
|  |  | Вінницька | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |  | Вінницька | ―“― | 85,4 | 16,8 | 16,4 | 16,8 | 17,4 | 18 |
|  |  | Волинська | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | Волинська | ―“― | 26,7 | 5,8 | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 8 |
|  |  | Донецька | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |  | Донецька | ―“― | 1 158,8 | 210,7 | 203,65 | 225,75 | 262,85 | 255,85 |
|  |  | Дніпропетровська | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Дніпропетровська | ―“― | 46,9 | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | Житомирська | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |  | Житомирська | ―“― | 25,8 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 6 | 4,8 |
|  |  | Закарпатська | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | Закарпатська | ―“― | 81,2 | 15,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | Запорізька | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |  | Запорізька | ―“― | 258,5 | 51,2 | 50,5 | 51,2 | 51,2 | 54,4 |
|  |  | Івано-Франківська | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |  | Івано-Франківська | ―“― | 1 052,9 | 209,3 | 188,2 | 226,2 | 207,2 | 222 |
|  |  | Кіровоградська | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Кіровоградська | ―“― | 23,2 | 4,8 | 4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  |  | Київська | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | Київська | ―“― | 26,4 | 5,5 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Луганська | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Луганська | ―“― | 13,6 | 2,2 | 3,8 | 1,9 | 3,8 | 1,9 |
|  |  | Львівська | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Львівська | ―“― | 22,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  |  | Миколаївська | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  | Миколаївська | ―“― | 276,7 | 55,9 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 |
|  |  | Одеська | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | Одеська | ―“― | 85,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,25 | 20,25 |
|  |  | Полтавська | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | Полтавська | ―“― | 251,6 | 48 | 50 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
|  |  | Рівненська | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | Рівненська | інші джерела | 34,3 | 8,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,2 |
|  |  | Сумська | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Сумська | ―“― | 18,7 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 3,6 | 3,6 |
|  |  | Тернопільська | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Тернопільська | ―“― | 46,9 | 8,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | Харківська | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |  | Харківська | ―“― | 23,3 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 4,4 | 4,8 |
|  |  | Хмельницька | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |  | Хмельницька | ―“― | 101,1 | 19,2 | 19,2 | 23,1 | 19,2 | 20,4 |
|  |  | Херсонська | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Херсонська | ―“― | 27,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Черкаська | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | Черкаська | ―“― | 19,9 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
|  |  | Чернівецька | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Чернівецька | ―“― | 19,1 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 3,6 | 3,6 |
|  |  | Чернігівська | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Чернігівська | ―“― | 170,3 | 33,6 | 33,6 | 35,9 | 33,6 | 33,6 |
|  |  | Київська міська державна адміністрація | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | Київська міська державна адміністрація | ―“― | 1 373,3 | 257,9 | 322,95 | 257,85 | 257,4 | 277,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 13 955,1 | 2 668,5 | 2 757,8 | 2 783,3 | 2 821,7 | 2923,8 |
|  | кількість створених лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) створення лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | 45,5 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | обласні державні адміністрації: |  |  |  |  |  |  | обласні державні адміністрації: | інші джерела | 16,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | Донецька | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | Донецька | ―“― | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Полтавська | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | Полтавська | ―“― | 3,7 | 0,74 | 0,7 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | Херсонська | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | Херсонська | ―“― | 2,3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разом | 62 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 646,4 | 4 712,7 | 4 850,5 | 4 924,6 | 5 011,4 | 5 147,2 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 588,6 | 5 229,3 | 5 502,9 | 5 713,1 | 5 935,9 | 6 207,4 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 16 949,3 | 3 164,2 | 3 295 | 3 386,3 | 3 485,8 | 3 618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 11 639,3 | 2 065,1 | 2 207,9 | 2 326,8 | 2 450,1 | 2 589,4 |

_____________________