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Продовження додатка 2
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до Програми 
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми
“Питна вода України” на 2022 — 2026 роки
	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші), млн. гривень
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
	У тому числі за роками

	
	
	усього
	за роками
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням 
	кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони, одиниць
	290
	38
	48
	58
	68
	78
	будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони
	Міністерство розвитку громад та територій України
	державний бюджет
	1 342,7
	176
	222,2
	268,5
	315
	361

	
	
	обласні державні адміністрації:
	
	
	
	
	
	
	обласні державні адміністрації:
	інші джерела
	2 599,5
	340,6
	430,2
	520
	609,5
	699,2

	
	
	Вінницька
	4
	7
	7
	10
	20
	
	Вінницька
	―“―
	15,6
	1,2
	2,1
	2,1
	3
	7,2

	
	
	Волинська
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Волинська
	―“―
	13,5
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	
	
	Донецька
	1
	1
	1
	2
	2
	
	Донецька
	―“―
	2 043
	289,7
	286,4
	282,8
	551,5
	633,1

	
	
	Дніпропетровська
	1
	1
	
	1
	2
	
	Дніпропетровська
	―“―
	12,8
	2,56
	2,56
	
	2,56
	5,12

	
	
	Житомирська
	1
	2
	2
	3
	4
	
	Житомирська
	―“―
	3
	0,25
	0,5
	0,5
	0,75
	1

	
	
	Закарпатська
	1
	2
	2
	3
	4
	
	Закарпатська
	―“―
	26
	2,16
	4,32
	4,32
	6,48
	8,64

	
	
	Запорізька
	1
	1
	2
	2
	3
	
	Запорізька
	―“―
	11,5
	1,27
	1,27
	2,54
	2,54
	3,91

	
	
	Івано-Франківська
	1
	1
	1
	
	
	
	Івано-Франківська
	―“―
	44,8
	14,9
	14,9
	15
	
	

	
	
	Київська
	3
	5
	6
	7
	3
	
	Київська
	―“―
	24,8
	3,09
	5,15
	6,18
	7,21
	3,19

	
	
	Луганська
	1
	1
	
	
	
	
	Луганська
	―“―
	0,3
	0,15
	0,15
	
	
	

	
	
	Львівська
	1
	1
	1
	
	
	
	Львівська
	―“―
	5,4
	1,8
	1,8
	1,8
	
	

	
	
	Миколаївська
	3
	5
	6
	9
	10
	
	Миколаївська
	―“―
	22
	1,98
	3,3
	3,96
	5,94
	6,6

	
	
	Одеська
	2
	1
	3
	2
	
	
	Одеська
	―“―
	5,2
	1,3
	0,65
	1,95
	1,3
	

	
	
	Полтавська
	2
	2
	3
	3
	3
	
	Полтавська
	―“―
	16,1
	2,4
	2,4
	3,6
	3,1
	4,6

	
	
	Рівненська
	1
	1
	1
	1
	3
	
	Рівненська
	―“―
	2,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,9

	
	
	Сумська
	1
	1
	1
	1
	
	
	Сумська
	―“―
	19,3
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	

	
	
	Тернопільська
	1
	1
	
	
	
	
	Тернопільська
	―“―
	0,6
	0,3
	0,3
	
	
	

	
	
	Харківська
	3
	5
	6
	9
	12
	
	Харківська
	―“―
	25
	2,1
	3,5
	4,2
	6,3
	8,9

	
	
	Хмельницька
	3
	2
	4
	4
	3
	
	Хмельницька
	―“―
	23,2
	4,35
	2,9
	5,8
	5,8
	4,35

	
	
	Херсонська
	2
	2
	4
	5
	1
	
	Херсонська
	―“―
	8
	0,8
	0,8
	1,6
	2
	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Черкаська
	2
	1
	2
	2
	1
	
	Черкаська
	інші джерела
	2,5
	0,6
	0,3
	0,6
	0,6
	0,4

	
	
	Чернівецька
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Чернівецька
	―“―
	5,2
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	
	Чернігівська
	1
	2
	2
	2
	5
	
	Чернігівська
	―“―
	9,8
	0,8
	1,6
	1,6
	1,6
	4,2

	
	
	Київська міська державна адміністрація
	
	1
	2
	
	
	
	Київська міська державна адміністрація
	―“―
	259,5
	
	86,5
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	частка населення, яке має доступ до централізованого водопостачання, відсотків
	
	64
	66
	67
	68
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за завданням 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 942,2
	516,6
	652,4
	788,5
	924,5
	1060,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Доведення якості питної води до встановлених нормативних вимог
	кількість збудованих та впроваджених станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій, одиниць
	79
	14
	15
	16
	17
	17
	1) будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх технологій
	Міністерство розвитку громад та територій України
	державний бюджет
	507
	90
	96,3
	102,7
	109
	109

	
	
	обласні державні адміністрації:
	
	
	
	
	
	
	обласні державні адміністрації:
	інші джерела
	661
	117,1
	125,5
	134
	142,2
	142,2

	
	
	Вінницька
	1
	
	
	
	
	
	Вінницька
	―“―
	3,5
	3,5
	
	
	
	

	
	
	Донецька
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Донецька
	―“―
	9,7
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	
	
	Дніпропетровська
	1
	1
	1
	2
	2
	
	Дніпропетровська
	―“―
	14,8
	2,1
	2,1
	2,2
	4,2
	4,2

	
	
	Житомирська
	2
	2
	2
	3
	2
	
	Житомирська
	―“―
	5,7
	1
	1
	1
	1,5
	1,2

	
	
	Закарпатська
	
	
	
	
	1
	
	Закарпатська
	―“―
	0,7
	
	
	
	
	0,7

	
	
	Запорізька
	
	
	
	1
	
	
	Запорізька
	―“―
	3,8
	
	
	
	3,8
	

	
	
	Івано-Франківська
	
	1
	1
	1
	1
	
	Івано-Франківська
	―“―
	69
	
	14,18
	17,25
	17,25
	20,36

	
	
	Кіровоградська
	
	
	
	
	1
	
	Кіровоградська
	―“―
	4,7
	
	
	
	
	4,7

	
	
	Київська
	3
	2
	3
	3
	2
	
	Київська
	―“―
	11,6
	2,7
	1,8
	2,6
	2,7
	1,8

	
	
	Луганська
	
	
	
	
	1
	
	Луганська
	―“―
	0.16
	
	
	
	
	0,16

	
	
	Миколаївська
	
	
	2
	3
	4
	
	Миколаївська
	―“―
	123
	
	
	6,02
	9,64
	106,62

	
	
	Одеська
	
	1
	
	
	
	
	Одеська
	―“―
	0,3
	
	0,3
	
	
	

	
	
	Полтавська
	
	
	1
	
	
	
	Полтавська
	―“―
	0,9
	
	
	0,9
	
	

	
	
	Рівненська
	1
	1
	1
	1
	2
	
	Рівненська
	―“―
	1,5
	0,23
	0,25
	0,25
	0,25
	0,52

	
	
	Хмельницька
	
	1
	
	
	
	
	Хмельницька
	―“―
	0,2
	
	0,2
	
	
	

	
	
	Херсонська
	1
	2
	2
	1
	
	
	Херсонська
	інші джерела
	5,12
	0,8
	1,6
	1,6
	1,12
	

	
	
	Черкаська
	1
	1
	
	
	
	
	Черкаська
	―“―
	3,8
	1,9
	1,9
	
	
	

	
	
	Чернівецька
	1
	
	
	
	
	
	Чернівецька
	―“―
	2,7
	2,7
	
	
	
	

	
	
	Чернігівська
	1
	1
	1
	
	
	
	Чернігівська
	―“―
	1,3
	0,43
	0,43
	0,44
	
	

	
	
	Київська міська державна адміністрація
	1
	1
	1
	1
	
	
	Київська міська державна адміністрація
	―“―
	399,2
	99,8
	99,8
	99,8
	99,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	разом
	1 168
	207,1
	221,8
	236,7
	251,2
	251,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій, одиниць
	280
	54
	55
	56
	57
	58
	2) будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд водовідведення із застосуванням новітніх технологій
	Міністерство розвитку громад та територій України
	державний бюджет
	6 368,7
	1 228,3
	1 251
	1 273,7
	1 296,5
	1 319,2

	
	
	обласні державні адміністрації:
	
	
	
	
	
	
	обласні державні адміністрації:
	інші джерела
	3 092,6
	596,4
	607,5
	618,5
	629,6
	640,6

	
	
	Вінницька
	3
	3
	3
	3
	2
	
	Вінницька
	―“―
	32,6
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	5

	
	
	Волинська
	2
	1
	1
	1
	1
	
	Волинська
	―“―
	12,3
	4,02
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	
	
	Донецька
	1
	2
	2
	2
	2
	
	Донецька
	―“―
	216,2
	24
	48
	48
	48
	48,2

	
	
	Дніпропетровська
	2
	1
	1
	1
	1
	
	Дніпропетровська
	―“―
	11,6
	3,8
	1,9
	1,9
	1,9
	2,1

	
	
	Житомирська
	3
	3
	2
	2
	2
	
	Житомирська
	―“―
	18,1
	4,5
	4,6
	3
	3
	3

	
	
	Закарпатська
	3
	2
	3
	2
	3
	
	Закарпатська
	―“―
	959,3
	220,62
	106,5
	152,67
	153,33
	326,18

	
	
	Запорізька
	1
	2
	2
	2
	2
	
	Запорізька
	―“―
	47,4
	5
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6

	
	
	Івано-Франківська
	3
	3
	3
	3
	2
	
	Івано-Франківська
	―“―
	190,1
	40,5
	40,8
	40,8
	40,8
	27,2

	
	
	Кіровоградська
	2
	3
	2
	2
	2
	
	Кіровоградська
	―“―
	37,2
	6,6
	9,9
	6,6
	6,6
	7,5

	
	
	Київська
	2
	2
	2
	3
	3
	
	Київська
	―“―
	30,9
	4,9
	5,2
	5,2
	7,8
	7,8

	
	
	Луганська
	3
	4
	3
	4
	4
	
	Луганська
	―“―
	60,5
	9,5
	13,6
	10,2
	13,6
	13,6

	
	
	Миколаївська
	2
	2
	2
	2
	3
	
	Миколаївська
	―“―
	18,6
	3,3
	3,4
	3,4
	3,4
	5,1

	
	
	Одеська
	2
	2
	3
	2
	2
	
	Одеська
	―“―
	49,5
	9
	9
	13,5
	9
	9

	
	
	Полтавська
	
	4
	2
	2
	2
	
	Полтавська
	―“―
	205,7
	
	82,1
	41,2
	41,2
	41,2

	
	
	Рівненська
	2
	2
	3
	3
	3
	
	Рівненська
	―“―
	60,2
	9,2
	9,2
	13,8
	14,2
	13,8

	
	
	Сумська
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Сумська
	―“―
	33,4
	6,7
	6,6
	6,7
	6,7
	6,7

	
	
	Тернопільська
	2
	2
	2
	2
	2
	
	Тернопільська
	―“―
	16,2
	3,24
	3,2
	3,24
	3,24
	3,24

	
	
	Харківська
	7
	7
	7
	7
	7
	
	Харківська
	―“―
	92,05
	18,41
	18,4
	18,41
	18,41
	18,41

	
	
	Хмельницька
	2
	2
	2
	2
	2
	
	Хмельницька
	―“―
	48,5
	9,61
	9,6
	9,61
	9,61
	10,06

	
	
	Херсонська
	2
	2
	2
	3
	3
	
	Херсонська
	―“―
	104,6
	17,4
	17,4
	17,4
	26,3
	26,1

	
	
	Черкаська
	
	1
	1
	1
	3
	
	Черкаська
	інші джерела
	85,5
	
	14,2
	14,2
	14,2
	42,9

	
	
	Чернівецька
	2
	2
	3
	2
	3
	
	Чернівецька
	―“―
	31,8
	5,2
	5,2
	7,8
	5,8
	7,8

	
	
	Чернігівська
	6
	1
	3
	4
	3
	
	Чернігівська
	―“―
	16,04
	5,4
	0,9
	2,7
	4,34
	2,7

	
	
	Київська міська державна адміністрація
	1
	1
	1
	1
	
	
	Київська міська державна адміністрація
	―“―
	714,4
	178,6
	178,6
	178,6
	178,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	разом
	9461,3
	1824,7
	1858,5
	1892,2
	1926,1
	1959,8

	
	частка населення, яке має доступ до централізованого водовідведення, відсотків
	
	48
	49
	50
	51
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	частка скидів забруднюючих стічних вод, відсотків
	
	3
	3,5
	4
	4,5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих та реконструйованих водопровідних мереж та мереж водовідведення
	1 093
	209
	216
	218
	221
	229
	3) будівництво 
(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення
	Міністерство розвитку громад та територій України
	державний бюджет
	8 685,4
	1 660,8
	1 716,4
	1 732,3
	1 756,2
	1819,7

	
	
	обласні державні адміністрації:
	
	
	
	
	
	
	обласні державні адміністрації:
	інші джерела
	5 269,7
	1 007,7
	1 041,4
	1 051
	1 065,5
	1104,1

	
	
	Вінницька
	28
	28
	28
	29
	30
	
	Вінницька
	―“―
	85,4
	16,8
	16,4
	16,8
	17,4
	18

	
	
	Волинська
	3
	2
	3
	2
	4
	
	Волинська
	―“―
	26,7
	5,8
	3,8
	5,7
	3,8
	8

	
	
	Донецька
	14
	15
	15
	16
	17
	
	Донецька
	―“―
	1 158,8
	210,7
	203,65
	225,75
	262,85
	255,85

	
	
	Дніпропетровська
	4
	5
	5
	5
	5
	
	Дніпропетровська
	―“―
	46,9
	8,9
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5

	
	
	Житомирська
	8
	8
	9
	9
	8
	
	Житомирська
	―“―
	25,8
	4,8
	4,8
	5,4
	6
	4,8

	
	
	Закарпатська
	10
	11
	11
	11
	11
	
	Закарпатська
	―“―
	81,2
	15,2
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5

	
	
	Запорізька
	16
	16
	16
	16
	17
	
	Запорізька
	―“―
	258,5
	51,2
	50,5
	51,2
	51,2
	54,4

	
	
	Івано-Франківська
	14
	14
	14
	14
	15
	
	Івано-Франківська
	―“―
	1 052,9
	209,3
	188,2
	226,2
	207,2
	222

	
	
	Кіровоградська
	4
	4
	4
	4
	4
	
	Кіровоградська
	―“―
	23,2
	4,8
	4
	4,8
	4,8
	4,8

	
	
	Київська
	4
	4
	5
	5
	5
	
	Київська
	―“―
	26,4
	5,5
	4,4
	5,5
	5,5
	5,5

	
	
	Луганська
	1
	2
	1
	2
	1
	
	Луганська
	―“―
	13,6
	2,2
	3,8
	1,9
	3,8
	1,9

	
	
	Львівська
	4
	5
	5
	5
	5
	
	Львівська
	―“―
	22,4
	4,4
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	Миколаївська
	11
	11
	11
	12
	12
	
	Миколаївська
	―“―
	276,7
	55,9
	52,8
	52,8
	57,6
	57,6

	
	
	Одеська
	4
	4
	4
	4
	5
	
	Одеська
	―“―
	85,1
	16,2
	16,2
	16,2
	16,25
	20,25

	
	
	Полтавська
	15
	16
	16
	16
	16
	
	Полтавська
	―“―
	251,6
	48
	50
	51,2
	51,2
	51,2

	
	
	Рівненська
	7
	7
	7
	7
	8
	
	Рівненська
	інші джерела
	34,3
	8,2
	6,3
	6,3
	6,3
	7,2

	
	
	Сумська
	3
	3
	3
	3
	3
	
	Сумська
	―“―
	18,7
	3,6
	3,6
	4,3
	3,6
	3,6

	
	
	Тернопільська
	7
	8
	8
	8
	8
	
	Тернопільська
	―“―
	46,9
	8,5
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	
	
	Харківська
	11
	11
	11
	11
	12
	
	Харківська
	―“―
	23,3
	4,4
	4,4
	5,3
	4,4
	4,8

	
	
	Хмельницька
	16
	16
	16
	16
	17
	
	Хмельницька
	―“―
	101,1
	19,2
	19,2
	23,1
	19,2
	20,4

	
	
	Херсонська
	5
	5
	5
	5
	5
	
	Херсонська
	―“―
	27,6
	5,5
	5,6
	5,5
	5,5
	5,5

	
	
	Черкаська
	5
	5
	6
	6
	6
	
	Черкаська
	―“―
	19,9
	3,5
	3,5
	4,5
	4,2
	4,2

	
	
	Чернівецька
	4
	4
	4
	4
	4
	
	Чернівецька
	―“―
	19,1
	3,6
	3,6
	4,7
	3,6
	3,6

	
	
	Чернігівська
	8
	8
	8
	8
	8
	
	Чернігівська
	―“―
	170,3
	33,6
	33,6
	35,9
	33,6
	33,6

	
	
	Київська міська державна адміністрація
	3
	4
	3
	3
	3
	
	Київська міська державна адміністрація
	―“―
	1 373,3
	257,9
	322,95
	257,85
	257,4
	277,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	разом
	13 955,1
	2 668,5
	2 757,8
	2 783,3
	2 821,7
	2923,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість створених лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених  сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	4) створення  лабораторій контролю якості питної води та лабораторій контролю стічних вод, оснащених  сучасним контрольно-аналітичним обладнанням 
	Міністерство розвитку громад та територій України
	державний бюджет
	45,5
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1
	9,1

	
	
	обласні державні адміністрації:
	
	
	
	
	
	
	обласні державні адміністрації:
	інші джерела
	16,5
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	
	
	Донецька
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	
	Донецька
	―“―
	10,5
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	Полтавська
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	
	Полтавська
	―“―
	3,7
	0,74
	0,7
	0,74
	0,74
	0,74

	
	
	Херсонська
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	
	Херсонська
	―“―
	2,3
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	разом
	62
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за
завданням 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 646,4
	4 712,7
	4 850,5
	4 924,6
	5 011,4
	5 147,2

	Усього за Програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 588,6
	5 229,3
	5 502,9
	5 713,1
	5 935,9
	6 207,4

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	16 949,3
	3 164,2
	3 295
	3 386,3
	3 485,8
	3 618

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	11 639,3
	2 065,1
	2 207,9
	2 326,8
	2 450,1
	2 589,4


_____________________
