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Продовження додатка 2

Додаток 2 
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної
космічної програми на 2019—2023 роки

	Найменування завдання
	Найменування
показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпоряд-ник бюд-жетних коштів
	Джерела фінансу-вання (держав-ний, місцевий бюджет, інші
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
	У тому числі за роками 

	
	
	усього
	за роками
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу
	
	
	
	
	
	
	
	1) забезпечення системного отримання даних від орбітального угруповання космічних апаратів “Січ”:
	Державне космічне агентство України
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість актів готовності космічного апарата та наземного комплексу до запуску та дослідної експлуатації
	1
	
	
	
	1
	
	створення оптико-електронної космічної системи “Січ-2-2”
	—“—
	державний бюджет
	848,5
	30
	346
	310
	162,5
	

	
	кількість актів випробувань складових частин  космічного апарата та наземного комплексу
	1
	
	
	
	
	1
	створення оптико-електронної космічної системи “Січ-3-О”
	—“—
	—“—
	1 084,5
	11
	40
	263,5
	370
	400

	
	—“—
	1
	
	
	
	
	1
	створення оптико-електронної космічної системи “Січ-2М”, у тому числі: сканер високої роздільної здатності, сканер дальнього інфрачервоного діапазону
	—“—
	—“—
	365
	30
	153
	107
	36
	39

	
	кількість актів готовності космічного апарата та наземного комплексу до запуску та дослідної експлуатації
	1
	
	
	1
	
	
	створення оптико-електронної космічної системи “Січ-2-1” в рамках європейської  програми “Copernicus”
	—“—
	—“—
	322,5
	
	122,5
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість актів готовності космічного апарата та наземного комплексу до запуску та дослідної експлуатації
	1
	
	
	
	
	1
	створення оптико-електронної космічної системи “Sat4ЕО”
	Державне космічне агентство України
	інші джерела
	875
	875
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом 
	
	державний бюджет
	2 620,5
	71
	661,5
	880,5
	568,5
	439

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	875
	875
	
	
	
	

	
	кількість актів введення в експлуатацію підсистем інформаційної системи
	8
	
	2
	2
	2
	2
	2) створення національної системи геоінформаційного забезпечення і моніторингу стану природного середовища та надзвичайних ситуацій як складової частини європейської програми “Copernicus” і світової системи “Global Earth Observation System of Systems”. Забезпечення експлуатації її інформаційних сервісів заінтересованими користувачами (“Система-GEOSS”)
	—“—
	державний бюджет
	15
	
	3,5
	3,5
	4
	4

	
	кількість розповсюджених знімків
	700
	
	100
	150
	200
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	державний бюджет
	15
	
	3,5
	3,5
	4
	4

	Разом за завданням 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 510,5
	946
	665
	884
	572,5
	443

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	2 635,5
	71
	665
	884
	572,5
	442

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші 
джерела
	875
	875
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Удосконалення космічних систем телекомунікації, навігації та 
спостереження
	кількість актів щодо випробувань та введення в експлуатацію системи
	4
	
	1
	1
	1
	1
	1) створення загальнодержавної цифрової супутникової телекомунікаційної системи з геостаціонарними космічними апаратами зв’язку та мовлення, включаючи початок розроблення космічних апаратів вітчизняного виробництва
	Державне космічне агентство України
	інші джерела
	1898
	
	1820
	26
	26
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела 
	2007
	
	100
	300
	607
	1000

	
	кількість актів випробувань та забезпечення дослідної експлуатації  
	4
	
	1
	1
	1
	1
	2) забезпечення використання інформаційних сервісів європейської навігаційної супутникової системи EGNOS/Galileo на території України (“Навігація-Інтеграція”)
	—“—
	державний бюджет
	13,5
	
	4,6
	4,2
	2,3
	2,4

	
	—“—
	4
	
	1
	1
	1
	1
	3) забезпечення розвитку 
та впровадження сервісів Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення (СКНЗУ) (“Навігація-Сервіс”)
	—“—
	—“—
	19,1
	0,2
	4,8
	6
	4,7
	3,4

	
	кількість актів випробувань навігаційної апаратури
	4
	
	1
	1
	1
	1
	4) створення багатосистемної навігаційної апаратури споживачів Глобальної навігаційної супутникової системи з використанням інформації від СКНЗУ та підготовка її виробництва (“Навігація-Прилад”)
	—“—
	інші джерела
	17,4
	
	5,2
	4,8
	4,1
	3,3

	
	кількість актів випробувань та забезпечення дослідної експлуатації  
	4
	
	1
	1
	1
	1
	5) створення перспективного багатофункціонального наземного комплексу оптичного спостереження за космічними об’єктами (як елемент СКАКО) (“Спостереження-О”)
	—“—
	державний бюджет
	12,5
	
	3,5
	3,5
	3,5
	2

	
	кількість актів випробувань передавальних систем та систем накопичення інформації
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	6) дооснащення наземної інфраструктури Центру космічних досліджень та зв’язку приймально-передавальними системами та системами накопичення інформації для забезпечення її інтеграції до міжнародних систем радіоінтерферометричних та радіолокаційних досліджень (“ЦКДЗ-Радіотелескоп”)
	Державне космічне агентство України
	державний бюджет
	78,71
	8,21
	56,5
	10
	2
	2

	
	кількість актів випробувань окремих вузлів та блоків
	4
	1
	1
	1
	1
	
	7) створення радіолокаційної станції контролю космічного простору (“Збруч”)
	—“—
	—“—
	150
	53
	77
	19,5
	0,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	державний бюджет
	273,81
	61,41
	146,4
	43,2
	13
	9,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	3 922,4
	
	1 925,2
	330,8
	637,1
	1 029,3

	Разом за завданням 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 196,21
	61,41
	2 071,6
	374
	650,1
	1 039,1

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	273,81
	61,41
	146,4
	43,2
	13
	9,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	3 922,4
	
	1 925,2
	330,8
	637,1
	1 029,3

	3. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони
	
	
	
	
	
	
	
	1) заходи визначаються постановою Кабінету Міністрів України щодо питань державного оборонного замовлення на відповідний трирічний (середньостроковий) період    
	—“—
	державний бюджет
	399
	35,5
	78,5
	95
	95
	95

	Разом за завданням 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	399
	35,5
	78,5
	95
	95
	95

	4. Виготовлення 
серійної та створення перспективної ракетно-космічної техніки
	
	
	
	
	
	
	
	1) ракети-носії:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість договорів на постачання ракети-носія
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	виготовлення складових частин ракети-носія “Antares”
	Державне космічне агентство України
	інші джерела
	2 990,2
	575,7
	575,7
	597,3
	620,8
	620,7

	
	—“—
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	виготовлення ракети-носія “Зеніт” в рамках проектів “Морський старт” та “Наземний старт”
	—“—
	—“—
	3892
	9,8
	773,5
	785,7
	1162,7
	1 160,3

	
	конструкторська документація ракети-носія та її  складових частин
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	розроблення і виготовлення ракети-носія “Циклон-4М”
	—“—
	—“—
	3 885,9
	48
	172,8
	468,5
	1240,1
	1 956,5

	
	—“—
	
	
	
	
	
	
	проект “Повітряний старт”
	—“—
	—“—
	2500
	
	500
	750
	800
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	—“—
	13 268,1
	633,5
	2022
	2601,5
	3823,6
	4 187,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2) ракетні двигуни:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість договорів на постачання ракетного двигуна
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	виготовлення двигунів верхнього ступеня ракети-носія “Вега”
	—“—
	—“—
	289,5
	55,3
	55
	67
	56,1
	56,1

	
	конструкторська документація
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	розроблення ракетних двигунів, що працюють на екологічно чистих компонентах палива
	—“—
	—“—
	5 400,5
	217
	577,5
	1521,5
	1782,5
	1 302

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом 
	
	—“—
	5690
	272,3
	632,5
	1588,5
	1838,6
	1 358,1

	
	кількість актів 
щодо підтримки функціонування унікальних об’єктів космічної діяльності
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3) забезпечення функціонування унікальних об’єктів космічної діяльності
	—“—
	державний бюджет


	12
	
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	державний бюджет
	12
	
	3
	3
	3
	3

	Разом за завданням 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 970,1
	905,8
	2 657,5
	4193
	5665,2
	5 548,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	12
	
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші  джерела
	18 958,1
	905,8
	2654,5
	4190
	5662,2
	5 545,6

	5. Проведення наукових космічних досліджень
	кількість  актів готовності космічного апарата та  наземного комплексу до 
запуску та дослідної експлуатації
	1
	
	
	1
	
	
	1) створення та запуск науково-технологічного космічного апарата “Мікросат-М”
	Державне космічне агентство України
	державний бюджет
	327,3
	19,8
	146,5
	161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом
	
	—“—
	327,3
	19,8
	146,5
	161
	
	

	
	кількість актів готовності космічного апарата та систем наземного комплексу до запуску
	1
	
	
	
	
	1
	2) створення наукового космічного апарата “Аерозоль”
	—“—
	—“—
	137,54
	
	8,58
	14,56
	50,96
	63,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом 
	
	—“—
	137,54
	
	8,58
	14,56
	50,96
	63,44

	
	матеріали наукових програм космічних експериментів


	4
	
	1
	1
	1
	1
	3) реалізація наукових експериментів “Іоносат-Мікро” та “Аерозоль”
	—“—
	—“—
	3,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом
	
	—“—
	3,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	2

	
	—“—
	4
	
	1
	1
	1
	1
	4) участь у міжнародних космічних проектах (перспективні космічні дослідження геокосмосу та Місяця (зокрема, проект “Брауде-М”), (“Геокосмос”, “Брауде-М”)
	—“—
	—“—
	7,4
	
	1,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом
	
	—“—
	7,4
	
	1,1
	2,1
	2,1
	2,1

	
	кількість актів 
щодо підготовки та проведення космічних експериментів
	4
	
	1
	1
	1
	1
	5) розроблення 
технічних пропозицій щодо проведення наукових  досліджень і технологічних експериментів з використанням малих космічних апаратів (мікросупутників) 
	—“—
	—“—
	22,6
	
	4,3
	7
	5,2
	6,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	відповідно до результатів  національного конкурсу; сприяння реалізації міжнародних і національних науково-освітніх проектів за участі молодіжних творчих колективів наукових установ та закладів вищої освіти (“Освіта”)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	державний бюджет
	22,6
	
	4,3
	7
	5,2
	6,1

	
	кількість науково-технічних звітів 
про результати досліджень
	4
	
	1
	1
	1
	1
	6) проведення дослідження в галузі сонячно-земних зв’язків та створення першої черги системи моніторингу космічної погоди як частини європейських систем моніторингу (“Космічна погода“)
	Державне космічне агентство України
	—“—
	12
	
	2,5
	3
	3
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом
	
	—“—
	12
	
	2,5
	3
	3
	3,5

	
	інформаційно-аналітичні, презентаційні             матеріали
	4
	
	1
	1
	1
	1
	7) науково-методичне та аналітичне забезпечення Програми (“Програма”)
	—“—
	—“—
	3,5
	
	0,7
	0,8
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом 
	
	—“—
	3,5
	
	0,7
	0,8
	1
	1

	
	інформаційно-аналітичні матеріали та нормативна документація 
	4
	
	1
	1
	1
	1
	8) науково-технічне та нормативне супроводження створення перспективної ракетно-космічної техніки  (“Супроводження”)
	—“—
	—“—
	4


	
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом
	
	державний бюджет
	4
	
	
	1
	1
	1

	Разом за завданням  5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	517,84
	19,8
	165,18
	189,96
	63,76
	79,14

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	517,84
	19,8
	165,18
	189,96
	63,76
	79,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	
	
	
	
	
	

	6. Поглиблення міжнародного співробітництва
	кількість актів 
щодо забезпечення реалізації міжнародних проектів 
	12
	
	2
	3
	3
	4
	1) забезпечення реалізації спільних проектів в рамках підготовки до набуття членства в Європейському космічному агентстві, сприяння входженню підприємств до європейського дослідницького простору Європейського Союзу
	Державне космічне агентство України
	державний бюджет
	272
	
	68
	68
	68
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Разом 
	
	—“—
	272
	
	68
	68
	68
	68

	
	кількість правових, інформаційно-аналітичних актів та актів щодо підготовки та проведення виставок
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	2) забезпечення міжнародного співробітництва в космічній сфері, приведення національного законодавства України у відповідність з вимогами міжнародного космічного права, забезпечення інформаційно-аналітичної та виставкової діяльності (“Співробітництво”)
	—“—
	—“—
	7,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом 
	
	—“—
	7,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	правила 
	4
	
	1
	1
	1
	1
	3) гармонізація 
нормативних документів Державного космічного агентства України  (Правил космічної діяльності в Україні і Правил сертифікації космічної техніки) у відповідність з вимогами міжнародних і 
	—“—

	—“—
	2
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	європейських стандартів у космічній сфері та національного законодавства у сфері технічного регулювання
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Разом 
	
	державний бюджет
	2
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Разом за завданням  6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,5
	1,5
	70
	70
	70
	70

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	281,5
	1,5
	70
	70
	70
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	
	
	
	
	
	

	Усього за Програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 875,15
	1970,01
	5707,78
	5805,96
	7116,56
	7274,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	4 119,65
	189,21
	1128,08
	1285,16
	817,26
	699,94

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	23 755,5
	1780,8
	4579,7
	4520,8
	6299,3
	6 574,9


_____________________
