ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
[bookmark: _Hlk17387798]до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону
Існуюча на сьогодні процедура взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету в Бюджетному кодексі обмежена фактичними надходженнями такого спецфонду. Проте, для реалізації одного будівельного об’єкту, зокрема в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року, а саме: затвердження переліку об’єктів Кабінетом Міністрів України на відповідний рік, проведення процедури закупівлі на розроблення проектної документації, безпосереднє розроблення проектної документації, проходження експертизи та затвердження проектної документації в установленому порядку, оголошення процедури закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту, отримання дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції, залучення атестованих відповідальних виконавців у будівництві, виконання робіт з капітального ремонту та здача об’єкту в експлуатацію. 
Оскільки будівельний сезон в Україні має дуже обмежені часові рамки, а основна сума надходжень від акцизів поступає в дорожній фонд саме в другому півріччі, то існуючий підхід щодо взяття бюджетних зобов’язань відповідно до фактичних надходжень, а не планових показників, не дозволяє ефективно планувати виконання ремонтно-будівельних робіт і призводить до наявності великої кількості об’єктів незавершеного будівництва. 
Також такий підхід не дозволяє ефективно виконувати роботи згідно середньорічної програми робіт та підвищує рівень суб’єктивного втручання в процес планування робіт, оскільки в ручному режимі визначається на які об’єкти в першу чергу брати зобов’язання, по мірі фактичних надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету.
У зв’язку з цим виникла необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання права розпорядникам коштів за бюджетними програмами, брати відповідні бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду бюджету в межах планових показників, передбачених законом про Державний бюджет України та прогнозних показників, визначених в Бюджетній Декларації.

2. Мета і цілі прийняття проєкту Закону
Проект спрямований на забезпечення виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону
Проект Закону розроблений у зв’язку з проєктом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування».
[bookmark: _GoBack]Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», якими скасувати погодження Комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг. 
Проект закону встановлює, що:
· перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення затверджує Кабінет Міністрів України;
· переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.
Окрім того, проект встановлює вичерпний перелік підстав для внесення змін до таких переліків: зменшення або збільшення фактичних надходжень до державного дорожнього фонду, а також необхідність відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок впливу стихійного лиха або іншої непереборної сили. 

4. Правові аспекти
Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України та Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не передбачає витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проєкту Закону 
[bookmark: _Hlk17386925]Прийняття проєкту забезпечить виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, сприятиме конкуренції на ринку та виходу нових гравців, в тому числі іноземних, що у підсумку призведе до вищої якості доріг і збільшення обсягу виконуваних робіт.


Народні депутати України                                     
